# PHẦN A: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BACKLOG (S1 & S2)

# 1. Đánh giá User Story 1 (S1)

- Kết luận: ĐÚNG

- Phân tích chi tiết:

  - Cấu trúc chuẩn: Tuân thủ chính xác mẫu cấu trúc tiêu chuẩn: "As a [user], I want [action], so that [benefit]".

  - Cấp độ chi tiết: Đạt mức độ chi tiết phù hợp cho một User Story. Tập trung duy nhất vào một thao tác đơn giản mang lại giá trị tức thì cho khách hàng.

  - Thỏa mãn tiêu chí INVEST:

    - Independent (Độc lập): Phát triển tách biệt hoàn toàn với tính năng viết bình luận dài hay tải tệp phương tiện.

    - Valuable (Giá trị): Cung cấp phương thức nhanh nhất để người mua thể hiện mức độ hài lòng đối với đơn hàng.

    - Small & Estimable (Nhỏ & Ước lượng được): Phạm vi kỹ thuật nhỏ gọn, rõ ràng, giúp Dev Team ước lượng Story Points chính xác và triển khai nhanh chóng.

# 2. Đánh giá User Story 2 (S2)

- Kết luận: SAI (Vi phạm nghiêm trọng về phân cấp nghiệp vụ và tiêu chí chất lượng).

- Phân tích vi phạm:

  - Sai nguyên tắc phân cấp (Epic/Feature vs. User Story): Nội dung S2 gộp toàn bộ quy trình nghiệp vụ phức tạp từ đầu đến cuối, bao gồm: Chấm sao --> Viết bình luận --> Đính kèm ảnh --> Gửi đánh giá --> Kiểm duyệt nội dung --> Xuất bản công khai. Đây là một Feature hoặc Epic con, không thể coi là một User Story.

  - Thiếu cấu trúc tiêu chuẩn: Không sử dụng mẫu "As a... I want... so that...", bỏ sót hoàn toàn đối tượng thao tác (Who) và giá trị nghiệp vụ mong muốn (Why).

  - Vi phạm tiêu chí INVEST:

    - Vi phạm Small (Quá lớn): Chứa nhiều tính năng con thuộc các phạm vi kỹ thuật khác nhau.

    - Vi phạm Estimable (Khó ước lượng): Do trộn lẫn giữa giao diện Khách hàng và hệ thống Quản trị, nhóm phát triển không thể đánh giá độ phức tạp và khối lượng công việc thực tế.

    - Vi phạm Independent (Không độc lập): Các luồng công việc bị thắt chặt vào nhau, cản trở việc phân chia nhiệm vụ và giao hàng từng phần.

# 3. Lý do S2 không thể đưa trực tiếp vào Sprint Planning

- Rủi ro cam kết Timebox: Khối lượng công việc lớn và độ mơ hồ cao dễ dẫn đến tình trạng trễ tiến độ, vỡ mục tiêu Sprint.

- Khó khăn trong Kiểm thử & Nghiệm thu: Thiếu tiêu chí chấp nhận cụ thể cho từng luồng. QA/Tester không thể xây dựng kịch bản kiểm thử hiệu quả cho một chuỗi thao tác liên quan đến nhiều vai trò người dùng cùng lúc.

- Mất tính linh hoạt trong ưu tiên: Product Owner không thể tách lẻ để phát triển trước chức năng Viết bình luận mà bắt buộc phải triển khai kèm toàn bộ Hệ thống kiểm duyệt, gây lãng phí tài nguyên trong giai đoạn xây dựng sản phẩm tối thiểu.

# PHẦN B: BACKLOG CHUẨN HÓA VÀ HOÀN THIỆN

Epic: Đánh giá & Nhận xét sản phẩm (Product Review)

# FEATURE 1: VIẾT ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

| Mã Story | Đối tượng (As a) | Hành động (I want) | Mục đích (So that) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 (Giữ nguyên) | Khách hàng | Chấm sao (1–5 sao) cho sản phẩm đã mua | Chia sẻ mức độ hài lòng của mình về sản phẩm. |
| S2.1 (Tách từ S2) | Khách hàng | Viết bình luận văn bản cho sản phẩm đã mua | Mô tả chi tiết trải nghiệm sử dụng cho người mua sau tham khảo. |
| S2.2 (Tách từ S2) | Khách hàng | Đính kèm hình ảnh thực tế khi gửi đánh giá | Tăng tính xác thực và độ tin cậy cho bài đánh giá. |
| S2.3 (Tách từ S2) | Quản trị viên (Admin) | Duyệt hoặc từ chối các bài đánh giá trước khi xuất bản | Đảm bảo nội dung công khai tuân thủ quy định và không chứa từ ngữ vi phạm. |
| S3 (Bổ sung) | Khách hàng | Chỉnh sửa hoặc xóa bài đánh giá đã gửi trong vòng 7 ngày | Cập nhật thông tin chính xác nếu ý kiến thay đổi. |

# FEATURE 2: XEM VÀ BỘ LỌC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

| Mã Story | Đối tượng (As a) | Hành động (I want) | Mục đích (So that) |
| --- | --- | --- | --- |
| S4 | Người mua hàng | Xem điểm đánh giá trung bình và tổng số lượt đánh giá trên trang chi tiết | Có cái nhìn tổng quan về chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua. |
| S5 | Người mua hàng | Xem danh sách các bài đánh giá công khai (số sao, nội dung, hình ảnh, ngày đăng) | Tham khảo các ý kiến thực tế từ những người đã mua trước đó. |
| S6 | Người mua hàng | Lọc bài đánh giá theo số sao hoặc theo bài có hình ảnh | Nhanh chóng tìm thấy các nhận xét phù hợp với nhu cầu quan tâm. |